Минобрнауки РФ

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Организация инновационной и инвестиционной деятельности на предприятии»

на тему

«Оценка эффективности производственного коммерческого инвестиционного проекта»

Выполнила: студентка гр. 080112-31            ______                   М.А.Карпова

Руководитель: к.э.н., доцент               ___________                       В.А.Иванов

Ижевск 2015

Оглавление

Введение	2

1.	Сущность проекта	5

2.	Маркетинговый план	7

3.	Инвестиционный план	10

4.	Производственный план	13

5.	Финансовый план.	15

Заключение	19

# Введение

В данной работе проведена оценка эффективности производственного коммерческого инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция и строительство овощехранилища на консервном заводе СПК «КАТП «Джанкой» Джанкойского района АРК с целью внедрения новых технологий по переработке, консервации овощей и восстановлению выпуска высокотехнологической и экологически чистой продукции».

Заявителем по проектному предложению является сельскохозяйственный производственный кооператив «КАТП «Джанкой».

Сельскохозяйственный производственный кооператив «КАТП «Джанкой» Джанкойского района АРК расположен в 3 км к востоку от                      г. Джанкоя, который является крупным железнодорожным и транспортным узлом, и в 100 км от столицы Крыма – Симферополя.

Основными видами деятельности являются: производство растениеводческой продукции - овощи, зерно.

Производственная характеристика Кооператива изображена в следующей таблице

Таблица 1- Производственная характеристика СПК «КАТП «Джанкой» на 1 января 2013 года

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Земли в аренде, га | 2227 |
| в т.ч. орошаемые, га | 700 |
| Численность работников по штатному расписанию, ед. | 72 |
| В наличии имеется транспортная техника |  |

Результаты проведенных исследований показали, что в последнее время спрос на сельхозпродукцию имеет тенденцию постоянного роста.

Плодоовощная промышленность - одна из основных отраслей народного хозяйства. Она снабжает население продуктами питания, имеющими высокую биологическую ценность, содержащими витамины, минеральные вещества. Консервная промышленность способствует обеспечению равномерного потребления в течение года овощей и фруктов, длительному сохранению выращенного урожая от потерь.

В плодоовощной промышленности Украины в широком ассортименте представлены плодоовощные консервы, сушеные фрукты, овощи и картофель, быстрозамороженная продукция и продукты из картофеля, но наиболее перспективными по переработке являются направления по сушке и замораживанию овощей.

Каждый год и каждый сезон на полях Украины выращивается и собирается значительный урожай овощей. Однако сегмент рынка по сушеным овощам и фруктам в Украине развит недостаточно.

Источником информации об объекте является проектное предложение  «Комплексная реконструкция и строительство овощехранилища на консервном заводе СПК «КАТП «Джанкой» Джанкойского района АРК с целью внедрения новых технологий по переработке, консервации овощей и восстановлению выпуска высокотехнологической и экологически чистой продукции», взятое из интернет  ресурса.

# Сущность проекта

Проект предусматривает восстановление и модернизацию консервного завода по переработке и консервированию овощей, а именно: сублимационная сушка овощей и шоковая заморозка (флюидизация) овощей. Также на территории завода планируется создание овощехранилища, объемом 2500 тонн (холодильное оборудование с регулируемой газовой средой - далее РГС)

Плановая мощность по переработке овощей, выращиваемых на арендованных землях СПК «КАТП «Джанкой», составляет 1500 кг/час или порядка 11000 т/год. Холодильное оборудование для хранения овощей разовой вместимостью 2500 т позволит обеспечить круглогодичное производство. Низкотемпературные камеры хранения позволят сохранять 1200 т замороженных овощей, что позволит осуществлять круглогодичную равномерную реализацию данной продукции.

Стратегическими целями Проекта являются:

- Создание производства по хранению и переработке овощей;

- Наращивание агропромышленного потенциала АРК;

- Производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции;

- Повышение социально-экономической и инвестиционно-инновационной активности как в Автономной Республике Крым, так и непосредственно в Джанкойском районе;

- Увеличение поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды;

- Решение социально-экономических вопросов в сельской местности путем создания новых рабочих мест с круглогодичной и сезонной занятостью.

Анализируемым проектом предусмотрено приобретение современного энергетически эффективного оборудования, в которых используются новейшие технологии в их разработке. А именно: хранение овощей по новейшим технологиям, сублимационная сушка овощей, шоковая заморозка овощей,

Хранение овощей по новейшим технологиям предусмотривает хранение овощей в атмосфере углекислого газа при пониженной температуре. При этом способе задерживаются биохимические процессы, ведущие к перезреванию сырья. Кроме того, углекислый газ подавляет деятельность микроорганизмов.

Сублимационная сушка овощей представляет собой один из способов консервирования. При сублимационной сушке достигается такой уровень влажности (не выше 4%), при котором микроорганизмы не способны развиваться. Поэтому сушеные овощи могут сохраняться длительное время.

Преимуществом сушеной продукции по сравнению со свежей и замороженной является возможность ее длительного хранения (до двух лет) без применения специализированных хранилищ, камер. Кроме того, для ее упаковки, хранения и транспортировки нужно тары, площади складских помещений и транспортных средств в 4-10 раз меньше, а это значительно сказывается на ее рентабельности. Сушеная продукция не содержит никаких консервантов или химических веществ, не поддается действию вредных лучей. Более того, благодаря использованию современных технологий сушки готовая продукция сохраняет до 80-90% витаминов и биологически-ценных веществ, а при кратковременном замачивании (10-20 мин) полностью восстанавливает свои натуральные качества.

Главными преимуществами шоковой (флюидизационной) заморозки овощей заморозки являются минимальная усушка продукта, сохранение высокого качества, привлекательного внешнего вида, структуры, скорость получения окончательного продукта, удобство фасовки.

# Маркетинговый план

В рамках проекта предусматривается поэтапное увеличение объемов выпуска готовой продукции. Так планируется, что выход на 98 процентов от проектной мощности более 9 тысяч тонн в год готовой продукции будет достигнут во втором году реализации проекта.

Переработка овощей планируется в следующих объемах: инвестиционный год с начала реализации проекта- 3436 тонн, следующий год - 9561 тонн, последующие годы - 9775 тонн.

В рамках реализации проекта планируется достичь следующих показателей:

Таблица 2 - Плановые показатели в натуральном выражении

| Показатель | Ед.измерения | 1 год | 2 год | 3 год | Последующие периоды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выращивания и заготовки овощей | т | 6088 | 9740 | 9740 | 9740 |
| Объем заморозки овощей | т | 1591 | 4538 | 4733 | 4733 |
| Объем сушки овощей | т | 1533 | 4153 | 4153 | 4153 |
| Объем реализации свежих овощей | т | 277 | 880 | 853 | 853 |
| Переработка овощных отходов | т | 312 | 869 | 889 | 889 |

В соответствии с прогнозными изменениями цен реализации продукции предусматривается следующий план продаж «СПК «КАТП «Джанкой» в стоимостном выражении:

Таблица 3-План продаж в стоимостных показателях по календарным годам реализации проекта, тыс. грн.

| Вид продукции | 1год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерно | 3717 | 3977 | 4256 | 4554 | 4873 | 5214 | 5579 | 5969 |
| Подсолнечник | 1305 | 1396 | 1494 | 1598 | 1710 | 1830 | 1958 | 2095 |
| Овощи свежие | 566 | 1784 | 1988 | 2286 | 2628 | 3023 | 3476 | 3998 |
| Овощи замороженные | 2640 | 63861 | 78271 | 90011 | 103513 | 119040 | 136896 | 157431 |
| Овощи сушеные | 0 | 12644 | 14540 | 16721 | 19230 | 22114 | 25431 | 29246 |
| Комбикорм из отходов | 1093 | 3498 | 4113 | 4730 | 5440 | 6256 | 7194 | 8274 |
| Прочие доходы | 1423 | 1565 | 1721 | 1894 | 2083 | 2291 | 2520 | 2772 |
| Итого выручка | 10744 | 88725 | 106383 | 121794 | 139477 | 159767 | 183054 | 209784 |

Как видно из вышеприведенной таблицы, после выхода на полную производственную мощность Кооператив может реализовывать продукции ежегодно в объеме более 100 млн. грн.

Таблица 4- Структура продаж в стоимостных показателях по виду продукции по календарным годам реализации проекта, %

| Вид продукции | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год | 8 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерно | 35% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Подсолнечник | 12% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Овощи свежие | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Овощи замороженные | 25% | 72% | 74% | 74% | 74% | 75% | 75% | 75% |
| Овощи сушеные | 0% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| Комбикорм из отходов | 10% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| Прочие доходы | 13% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
|  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Из выше приведенной таблицы видно, что основным источников дохода при реализации проекта будут замороженные и сушеные овощи, которые совокупно будут приносить 88 % от всей выручки Кооператива.

Планируется, что к концу 7 года (с учетом дисконтирования) проект выйдет на самоокупаемость, и в последующие периоды показатели будут иметь тенденцию роста.

# Инвестиционный план

Проект предусматривает реконструкцию и модернизацию консервного завода с целью переработки овощей, выращиваемых СПК «КАТП «Джанкой» на арендованных землях.

Основными инвестиционными мероприятиями являются:

- Восстановительно-ремонтные работы по реконструкции зданий, сооружений и передаточных устройств;

- Строительство новых производственных помещений;

- Оборудование производственных и складских помещений;

- Закупка сельскохозяйственной техники;

- Обеспечение сырьем для запуска производства.

Таблица 5- Инвестиционные мероприятия и график их выполнения

| Наименование мероприятий (действий) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- |
| Обновление землеустроительной документации | Получение Государственного акта нового образца на право постоянного пользования земельным участком |
| Проведение маркетинговых исследований, научное обоснование прохождение экспертиз | Обоснования возможности и целесообразности создания нового направления производства на базе СПК «КАТП «Джанкой». Получение заключений всех заинтересованных структур о целесообразности реализации проекта |
| Переговоры с поставщиками оборудования, техники, сырья | Предварительный сбор информации для определения инвестиционных затрат |
| Привлечение финансовых ресурсов | Осуществление всех запланированных мероприятий и осуществление финансово-хозяйственной деятельности |
| Проведение тендера для окончательного отбора поставщиков оборудования и транспортной техники, поиск исполнителей работ | Заключение договора с подрядчиком на максимально выгодных условиях |
| Подготовка проектных работ и разрешительной документации | Обеспечение нормативной деятельности |
| Реконструкция старых и строительство новых зданий и сооружений, ремонт инженерных сетей, иных объектов | Подготовка территории завода к производственно-хозяйственной деятельности |
| Изготовление, доставка, монтаж и пуска - наладка оборудования | Ввод в эксплуатацию |
| Закупка сельскохозяйственной техники и агрегатов к ней | Своевременная подготовка сырьевой базы для запуска и функционирования завода |
| Приобретение оргтехники, мебели, инструментов, инвентаря | Обеспечение функционирования производственной деятельности |
| Дополнительные непредвиденные расходы | Погашение затрат на неучтенные и непредвиденные расходы |
| Подготовка сырьевой базы, запуск производства | Пополнение оборотных средств для обеспечения бесперебойной хозяйственной деятельности завода. |

Осуществление запланированных мероприятий планируется в течение года после принятия положительного решения о комплексной реконструкции и строительства овощехранилища на консервном заводе СПК «КАТП «Джанкой».

В рамках реализации проекта планируется освоить

Таблица 6- Прогнозные инвестиционные затраты, тыс. грн.

| Перечень затрат | Затраты по годам реализации (1 год -инвестиционный год) | Всего |
| --- | --- | --- |
| Прединвестиционные исследования и разработка проектно-сметной документации | 720,0 | 720,0 |
| Обеспечение земельным участком | - | - |
| Строительно-монтажные работы | 9887,0 | 9887,0 |
| Оборудование, мебель, инвентарь | 39049,0 | 39049,0 |
| Транспортная техника | 15000,0 | 15000,0 |
| Пусконаладочные работы | 352,0 | 352,0 |
| Оборотные средства | 85000,0 | 85000,0 |
| Всего затрат | 150 008,0 | 150 008,0 |

Предпроизводственные расходы связанны с организационно-правовым оформлением предприятия – объекта инвестирования.

Затраты (инвестиции), необходимые для создания основных средств данного предприятия, реализуются в первый год проекта, после чего (со второго года) начинается освоение производства.

Таблица 7 – Денежный поток от инвестиционной деятельности, тыс. грн.

|  | 1 год |
| --- | --- |
| Предпроизводственные расходы | -720 |
| Затраты на создание основных средств | -64288 |
| Оборотные средства | -85000 |
| Текущее сальдо денежного потока от инвестиционной деятельности | -150008 |

Для реализации инвестиционного проекта необходимо привлечь 150008 тыс. гривен, из них объем капитальных инвестиций составляет 64 288 тыс.гривен, объем необходимых оборотных средств для запуска производства составляет 85 000 тыс.гривен.

# Производственный план

Со второго года начинается освоение производства. С этого года в течение четырех лет полностью равномерно амортизируют предпроизводственные расходы и с этого же года основные средства, как внеоборотные активы предприятия, ставятся ему на баланс и, в свою очередь, амортизируют со скоростью 12 % в год.

Планируется, что годовая выручка от продаж соответствует 98% от проектной мощности во втором году реализации. В последующие годы производственная мощность используется полностью.

Расчет налогового плана выполнен в соответствии с нормами Налогового Кодекса Украины № 2755 VІ от 02 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, Закона Украины 2464-17 от 07.07.2010 г «Про сбор и учет единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и прогнозного ежегодного изменения ставок. Налоговые платежи рассчитаны по системе налогообложения с учетом особенностей предусмотренных для производителей сельскохозяйственной продукции, а именно в части НДС -специального режима налогообложения деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовстве (ст. 209 Налогового кодекса) и Фиксированного сельскохозяйственного налога (глава 2 Налогового Кодекса).

Таблица 8 - Денежный поток от операционной деятельности, тыс.грн.

| Элементы денежного потока от операционной деятельности | Шаг расчета (t) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Годовая выручка от продаж | 88725 | 106383 | 121794 | 139477 | 159767 | 183054 | 209784 |
| Затраты | 79100 | 88254 | 95674 | 105757 | 104623 | 118266 | 159752 |
| в т.ч. Амортизация предпроизводственных расходов | 212 | 212 | 212 | 212 |  |  |  |
| Амортизация основных средств | 7715 | 7715 | 7715 | 7715 | 7715 | 7715 | 7715 |
| Балансовая прибыль | 9625 | 18129 | 26120 | 33720 | 55144 | 64788 | 50032 |
| НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 17603 | 23107 | 3386 |
| Единый социальный взнос | 3852 | 4764 | 5186 | 5648 | 6053 | 6461 | 6898 |
| Чистая прибыль | 5773 | 13365 | 20934 | 28072 | 31488 | 35220 | 39748 |
| Текущее сальдо денежного потока от операционной деятельности | 13 700 | 21 292 | 28 861 | 35 999 | 39 203 | 42 935 | - 463 |

# Финансовый план.

Реализация проекта с учетом механизмов финансирования проекта позволяет оценить их эффективность за восемь лет.

Таблица 9 - Денежный поток от инвестиционной и операционной деятельности

| Составляющие авансированного капитала и элементы денежных потоков инвестиционного проекта |  | Шаг расчета (t) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Текущее сальдо денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности, тыс.грн. |  | -150 008 | 13 700 | 21 292 | 28 861 | 35 999 | 39 203 | 42 935 | 47 463 |
| 2.Накопленное сальдо денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности, тыс.грн. |  | -150 008 | -136 308 | -115 016 | -86 155 | -50 156 | -10 953 | 31 982 | 79 445 |
| 3.Авансированный капитал нарастающим итогом, тыс.грн. |  | 150 008 | 172 509 | 172 509 | 172 509 | 172 509 | 127 507 | 82 504 | 37 502 |
| 3.1.Доля средств, привлекаемых на безвозмездной основе | тыс.грн. | 37 502 | 37 502 | 37 502 | 37 502 | 37 502 | 37 502 | 37 502 | 37 502 |
|  | доли ед. | 0,250 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,294 | 0,455 | 1,000 |
| 3.2.Доля заемных средств | тыс.грн. | 112 506 | 135 007 | 135 007 | 135 007 | 135 007 | 90 005 | 45 002 | 0 |
|  | доли ед. | 0,750 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,706 | 0,545 | 0,000 |
| 4.Норматив дисконтирования для субсидий и дотаций, % |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Средневзвешенная цена капитала, % |  | 16,500 | 16,957 | 16,956 | 16,956 | 16,956 | 15,882 | 13,636 | 6,000 |
| 6.Коэффициент дисконтирования, доли ед. |  | 0,859 | 0,753 | 0,672 | 0,577 | 0,527 | 0,496 | 0,457 | 0,627 |
| 7.Дисконтированное текущее сальдо денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности в прогнозных ценах, тыс.грн. |  | -128 857 | 10 316 | 14 308 | 16 653 | 18 971 | 19 445 | 19 621 | 29 759 |
| 8.Накопленное дисконтированное сальдо денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности в прогнозных ценах, тыс.грн. |  | -128 857 | -118 541 | -104 233 | -87 580 | -68 608 | -49 164 | -29 542 | 217 |

РР = 6 + (│-10953│/│-10953│+31982) = 6,25 лет

DPP = 7 + ( │-29542│/│-29542│+217) = 7,99 лет

Дисконтированный срок окупаемости проекта составил 7,99 года.

Инвестиционный проект имеет бюджетное финансирование в виде субсидий в размере, равном 30 % от потребности в финансировании. Остальная часть потребности во внешнем финансировании покрывается банковским кредитом под 18 % годовых.

При этом проценты по кредиту в течение двух первых лет не выплачиваются, а капитализируются по формуле простых процентов. Погашение кредита происходит в последние три года реализации проекта равными долями. В год погашения части кредита проценты берутся с его величины, включающей эту гасимую часть.

Таблица 10 – Денежный поток от финансовой деятельности, тыс.грн.

| Элементы денежного потока от финансовой деятельности | Шаг расчета (t) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Текущая потребность во внешнем финансировании | 150 008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии | 45 002 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в заёмных средствах | 105 006 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность по кредиту | 105 006 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост задолженности с учетом капитализации |  | 18 901 |  |  |  |  |  |  |
| Погашение кредита |  |  |  |  |  | -41 302 | -41 302 | -41 302 |
| Проценты по кредиту |  |  | -22 303 | -22 303 | -22 303 | -22 303 | -14 869 | -7 434 |
| Текущее сальдо денежного потока от финансовой деятельности | 150 008 | 18 901 | -22 303 | -22 303 | -22 303 | -63 605 | -56 171 | -48 737 |
| Текущее сальдо денежного потока от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности | 0 | 32 601 | -1 011 | 6 558 | 13 696 | -24 402 | -13 236 | -1 274 |
| Накопленное сальдо от 3 потоков | 0 | 32 601 | 31 590 | 38 148 | 51 843 | 27 441 | 14 205 | 12 931 |
| Выполнение условий финансовой реализуемости (состоятельности) | да | да | да | да | да | да | да | да |

При выбранной схеме финансирования условия финансовой самостоятельности Кооператива реализуются.

# Заключение

Овощеводство, пищевая и перерабатывающая промышленность относятся к приоритетным отраслям агропромышленного комплекса автономной Республики Крым.

Цель инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция и строительство овощехранилища на консервном заводе СПК «КАТП «Джанкой»  - создание производства по хранению и переработке овощей.

Ввод в действие предполагаемого объекта инвестирования позволит значительно нарастить  агропромышленный потенциал АРК.

Простой срок окупаемости равен 6,25года, срок окупаемости с учетом дисконтирования равен 7,99 года. Корреляция между данными критериями правильная.

При заложенном в расчетах уровне доходов, текущих и инвестиционных затрат, использовании денежных средств бюджетного финансирования и банковского кредита под 18% годовых, проект необходимо признать как финансово состоятельный - условия финансовой самостоятельности выполняются с начало ввода в действие объекта инвестирования.